Projekt                                                                                                                       Załącznik Nr 4
                                  U  m  o  w  a      Nr  
Zawarta w dniu  ………………. 2008 roku w Kołbieli  pomiędzy:

Gminą Kołbiel

Zwaną dalej  ”Zamawiającym” reprezentowaną  przez:

1.Adam Budyta  -  Wójt  Gminy  Kołbiel

2.Ewa Mazek   -    Z-ca Wójta Gminy  Kołbiel,

   a 

   …………………………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”    reprezentowanym  przez:
……………………………………………………………………………………………………… 
        Na podstawie wyników przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr …………………. i  rozstrzygniętego w   dniu ……………….. 2008 r.  została zawarta umowa następującej treści:
                                                                               § 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod  nazwą  
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człekówce wraz z termomodernizacją  ścian zewnętrznych na działce Nr 422/1 w miejscowości Człekówka Gmina Kołbiel.” 
2.  Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w projektach budowlanych i przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej umowy.   

§ 2

1. Realizacja zamówienia i  płatności  nastąpi w  2008 roku.

2 .Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie  od dnia ……………………. 2008 roku

    i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej           

    załączniki  wykona w terminie  do dnia  26 września 2008 roku, który  rozumiany jest jako 

    termin odbioru wykonywanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 3 

1). Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną  wraz z pozwoleniem na  

      budowę w  dniu podpisania umowy . 

2). Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie ..........................................................

     …….......................................................................................................................................

      posiadający uprawnienia budowlane ...................................................................................

      ..............................................................................................................................................

3). Inspektorem nadzoru upoważnionym przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie:

        ................................................................................................................................................

4).  Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich 

      obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z  

      2003r  Nr  207, poz.2016 ) do  korygowania  w porozumieniu z autorem projektu 

      zauważonych błędów w dokumentacji technicznej oraz zmian wynikających z 

      nieprzewidzianych okoliczności.

                                                                        § 4
1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac (teren) budowy  w  dniu podpisania 

     umowy 

2.  Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

a) wynająć, urządzić,  utrzymać,  teren pod  zaplecze budowy wraz  z oświetleniem  i ogrodzeniem  terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa ,

     b) uporządkować i zabezpieczyć  teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót w 

          sposób umożliwiający w pełni korzystanie  z infrastruktury  lokalnej.   .

                                                                           § 5 

1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających  odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i opracowaną dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

§ 6 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za roboty  stanowiące przedmiot umowy wynosi: 
    …………………………………………………………………………………………….
      Po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości  22 % , wysokość    

      wynagrodzenia wynosi : ………………………………………………………………. 
2.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy,  niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z projektem technicznym i obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

3.
Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów na podstawie kosztorysu  ofertowego szczegółowego  są  niezmienne  bez względu  na rzeczywisty  poziom kosztów  wykonania robót kształtujących  się na rynku  budowlanym w czasie wykonywania niniejszej umowy .

4.
Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia za roboty podane przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

5.
Rozliczenie robót z wykonawcą nastąpi według ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zlecającego  we  wspólnie podpisanym protokóle odbioru.    

6.
Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za wykonane i odebrane  przez inspektora nadzoru i zlecającego  elementy robót wyszczególnione w załączonej do kosztorysu ofertowego  tabeli elementów robót .

7.
Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę do wysokości   90 %    wartości zadania określonej w §6  pkt.1. Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu całkowitego odbioru  robót przez Zamawiającego 

8.
Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych za wykonane roboty nastąpi w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio  zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
9.   Zapłata  przez Zamawiającego faktury końcowej nastąpi w terminie ustalonym przez strony umowy z uwzględnieniem postanowień  §2  pkt 1,  §6  pkt.8,  §7  pkt 1 i  2,  §9 ust.1.                          

10. Zakresy  rzeczowe i finansowe wystawianych  faktur muszą  być zgodne z podpisami przez 

      inspektora nadzoru  protokółami  odbioru elementów robót .                                                                   

                                                                  § 7 

1.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach  lokalnych użytkowanych  w trakcie  realizacji robót  , a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego sprzętu  budowlanego ( np. spycharki )  najpóźniej przed  protokólarnym odbiorem  robót lub ich elementów.

2.
Wykonawca ma obowiązek zawiadomić  Zamawiającego  o wykrytych  wadach dokumentacji  , natychmiast po ich wykryciu.

3.
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót   dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

 4.  Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 

§ 8
 Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń nadziemnych i znaków geodezyjnych. Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy dokumentacji odpowiada Zamawiający.

§ 9

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

I    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)    za opóźnienie w rozpoczęciu w stosunku do terminu określonego w umowie wysokości 

       0,1% wartości umownej robót określonej w § 6 (przed naliczeniem podatku VAT)

       za każdy dzień zwłoki.

2)
za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót, w tym również prac określonych w  § 7 pkt1 i 2,  w wysokości  0,1%    wartości umownej określonej w § 6  (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień    zwłoki.

3)
w razie  zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w tym również wad prac określonych w   § 7 pkt.1 i 2,   lub w trakcie trwania    gwarancji określonej w §12  i rękojmi za wady w wysokości  0,1 % wartości umownej określonej w §6 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad.

4)
w razie zwłoki w usunięciu wad o których mowa w pkt.3 powyżej w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron, kary  umowne ustalone w pkt. 2, 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu   dodatkowego za każdy dzień zwłoki .

5)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy Wykonawca zapłaci 

     Zamawiającemu   karę w wysokości 10% wartości umownej, określonej  w § 6 (przed 

     naliczeniem   podatku   VAT) .

6) jeżeli kary umowne określone w pkt 1-5 nie pokryją poniesionych strat, Zamawiający może 

     dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)
za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę placu (terenu) budowy w wysokości 0,01% wartości umownej określonej w §6  (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki ,

2)
za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości umownej określonej w § 6  (przed naliczeniem podatku VAT).

§ 10

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte przedmiotem umowy w wysokości ……………., a dla urządzeń wg gwarancji producenta lecz nie   krócej niż 1 rok.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru robót.

§ 11

1.
Zgodnie z  art. 147 – 151 ustawy Ministra dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U  z   2004 roku   Nr 19, poz.177 ze zmianami )   Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy  oraz wad, które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji  w wysokości   5 %  ceny całkowitej podanej w ofercie.
2.
Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną w § 11 pkt 1 w postaci................................................................................................................... .
3.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść pełne zabezpieczenie  przed podpisaniem umowy . 

4.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  .

5.
Zabezpieczenie w pieniądzu będzie gromadzone na koncie Zamawiającego i będzie oprocentowane jak wkład terminowy .

6.
Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego  

      zabezpieczenia nastąpi:

     a)  70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni,

g)
30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 14 dni.

7.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad na sieci lub linii elektroenergetycznej  występujących w okresie gwarancji   z jego winy ,  w ciągu 7 dni  od  daty powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego, zamawiający  ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszt naprawy z   wniesionego zabezpieczenia złożonego na lokacie terminowej. Konsekwencje utraty  odsetek w całości ponosi Wykonawca. W przypadku  jeżeli środki finansowe stanowiące zabezpieczenie będą niewystarczające  na pokrycie kosztu naprawy zlecone innemu wykonawcy , różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

§ 12

      Zamawiający dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po   

      spełnieniu następujących warunków:

1.
Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami . 

2.   Wykonawca (kierownik budowy ) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót  

       i gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.

3.
Zamawiający ( inspektor nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość
 do odbioru.

4.
Wykonawca w terminie 3 dni przed terminem odbioru   wyznaczonym umową złoży       Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia który musi zawierać .
:

     a)   dziennik budowy ,

b)
dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez  projektanta, kierownika  budowy inspektora nadzoru ,

c)
protokóły wymaganych pomiarów, prób,

d)
oświadczenie kierownika budowy ,że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  i pozwoleniem na budowę a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane   przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e)
rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy.

f)
paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne ,

g)
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez ZUD i zarejestrowaną przez  właściwy WODGiK

6.
Po złożeniu przez Wykonawcę /kierownika budowy /operatu powykonawczego Zamawiający  (inspektor nadzoru) w ciągu 2 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

7.
Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie Zamawiający w terminie 1 dnia przed upływem terminu odbioru wyznaczonego umową powoła Komisję Odbioru zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

8.
Czynności odbiorcze Zamawiający rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

9.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru, że przedmiot odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych ,  Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca  pokryje w całości wynikające z tego tytułu  straty finansowe  ponoszone  przez Zamawiającego .

§ 13

1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych  i  innych stosownych przepisów.

2.
Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. .

§ 14

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

§ 16

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1)
kosztorys ofertowy  

2)  oferta Wykonawcy,

3)
projekty budowlane

   Zamawiający:                                                                        Wykonawca :

PAGE  
6

