III. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2008

W budżecie na 2008 r. zaplanowano na wydatki inwestycyjne 3.985.208,00zł.

W ciągu roku skorygowano plan wydatków  inwestycyjnych do kwoty 5.878.394,00zł. Na dzień 31.12.2008r. wydatki majątkowe wykonano ogółem na kwotę 5.738.882,19 zł., co stanowi 97,63%. W 2008 roku zrealizowano 31 zadań i zakupów inwestycyjnych.

Realizacja inwestycji  poszczególnymi zadaniami przebiegała następująco:

Dz. 010 Rozdz. 01010

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel – etap I

W budżecie zaplanowano na to zadanie 921.379,00 zł. W 2008 roku wydatki wyniosły 921.379 zł., faktura końcowa została zapłacona w m-cu lipcu. Zadanie zostało zakończone.

- Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowościach Kołbiel, Gadka – etap II

Na to zadanie przeznaczono w budżecie 2.180.273,00 zł., w tym 100.000,00 zł. dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Ogółem w 2008 roku na to zadanie wydatkowano 2.117.129,70zł. Zadanie jest kontynuowane w 2009r.

- Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kołbieli

Kwota planowana na zakup w/w urządzenia to 66.000,00zł. Wydatek zrealizowano w 100,00%.

Dz. 500 Rozdz. 50095

- Wykonanie ogrodzenia targowiska w Kołbieli.

Na w/w zadanie zaplanowano 46.386,00 zł. Zgodnie z zawartą umową na realizację tego zadania wydatkowano 46.386,00zł.

Dz. 600 Rozdz. 60016

- Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Sępochów.

Kwota planowana na to zadanie  to 50.000,00 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Otwocku.

- Remont dróg gminnych w miejscowościach Podgórzno, Oleksin.

Zaplanowano w budżecie na to zadanie 845.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 843.327,80zł., w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 200.000,00zł. Wyremontowane drogi oddano do użytku.

- Opracowanie projektu technicznego na modernizację ulic na osiedlu w Kołbieli.

Na opracowanie w/w projektu zaplanowano 50.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową na opracowanie projektu wydatkowano 45.490,00zł.

- Opracowanie projektu technicznego na modernizację dróg gminnych w miejscowościach Radachówka i Stara Wieś II.

Na w/w zadania zaplanowano 25.000,00 zł. Za opracowanie w/w dokumentacji zapłacono 20.270,00zł.

- Ustawienie fotoradarów w miejscowościach Kołbiel, Rudzienko.

Na realizację tego zadania przeznaczono 19.690,00 zł. Dokonano zapłaty za montaż oraz uruchomienie masztów na kwotę 19.690,00 zł.

- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w miejscowości Człekówka.

Kwota planowana na w/w zadanie to 55.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 54.936,00zł.

Dz. 700 Rozdz. 70005

- Opracowanie projektu technicznego na remont budynku czworaków w Kołbieli.

Na opracowanie w/w projektu zaplanowano w budżecie 15.000,00 zł. Za opracowaną dokumentację zapłacono 12.200,00zł.

Dz. 710 Rozdz. 71004

- Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania miejscowości Kołbiel – etap II

Kwota planowana na w/w opracowanie to 80.000,00 zł. Wydatki w 2008 roku wyniosły 36502,43 zł. Dokonano częściowej zapłaty za wykonanie usługi. Do końca 2008 roku zadanie nie zostało zakończone. Realizacja wydatków  zgodnie z umową nastąpi w 2009 roku.

Dz. 750 Rozdz. 75023

- Zakup urządzeń komputerowych do Urzędu Gminy.

W budżecie zaplanowano na zakupy inwestycyjne 37.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 98,34%. Zakupione urządzenia zostały przyjęte na stan środków trwałych i oddane do eksploatacji.

- Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Gminy.

Na w/w zadanie zaplanowano w budżecie 56.000,00 zł. Wydatki wykonano w 100,00%. Zakupiony samochód przyjęto do ewidencji środków trwałych i oddano do użytku.

Dz. 754 Rozdz. 75412

- Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Kołbieli.

Na realizację w/w zadania przeznaczono w budżecie 180.000,00 zł, w tym 80.000,00 zł dofinansowanie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Zakupiony samochód przyjęto do ewidencji i oddano do eksploatacji.

Dz. 754 Rozdz. 75495

- Zakup pompy pływającej dla Zespołu Reagowania Kryzysowego

Na zakup w/w urządzenia wydatkowano 5.307,00zł. Pompę pływającą przyjęto do ewidencji środków trwałych i oddano do użytku.

Dz. 801 Rozdz. 80101

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człekówce.

Kwota planowana na realizację tego zadania to 177.000,00 zł. Wydatki  zgodnie z zawartą umową  wyniosły 164.393,15zł., co stanowi 92,88%, w tym środki z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 45.000,00zł.

- Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Publicznego w Kołbieli.

Kwota planowana na zakup kserokopiarki to 4.880,00 zł, wydatkowano 4.880,00 zł. Zakupione urządzenie oddano do użytku.

- Zakup zmywarki do naczyń dla Gminnego Przedszkola w Kołbieli

Na zakup w/w urządzenia zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.200,00zł. Urządzenie przekazano do eksploatacji.

- Zakup zmywarki i obieraczki do stołówki szkolnej w Kołbieli

Kwota planowana w budżecie to 13.000,00zł. Zakupione urządzenia, w kwocie 13.000,00zł., zostały przekazane do użytku.

Dz. 851 Rozdz. 85121

- Zakup platformy ruchomej dla osób niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia w Kołbieli.

W budżecie zaplanowano na w/w zadanie 54.100,00 zł. Zakupiono platformę ruchomą za kwotę 54.099,70 zł, przyjęto na stan środków trwałych i oddano do eksploatacji.

- Zakup aparatu USG dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli

Na w/w zakup zabezpieczono w budżecie 65.000,00zł. Zakupione urządzenie, w kwocie 65.000,00zł., zostało przyjęte na stan środków trwałych i oddane do użytku.

- Zakup fotela ginekologicznego do Ośrodka Zdrowia w Kołbieli

Na realizację w/w wydatku przeznaczono 5.000,00zł. Zakupione urządzenie przyjęto do ewidencji środków trwałych i oddano do użytku.

Dz. 900 Rozdz. 90015

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kołbiel

Na realizację w/w inwestycji zaplanowano w budżecie 454.734,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00%. Zmodernizowane oświetlenie uliczne oddano do eksploatacji.

Dz. 921 Rozdz. 92105

- Zakup wyposażenia do urządzenia placów zabaw w gminie Kołbiel.

Na w/w zadanie zabezpieczono kwotę 192.516,00 zł. Zakupiono wyposażenie, za kwotę 192.516,00zł., przyjęto do ewidencji księgowej i oddano do użytku. W 2008 roku wpłynęło dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50.000,00zł.

Dz. 926 Rozdz. 92601

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kołbiel.

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę  147.975,00 zł., wydatkowano 147.574,84zł., w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000,00zł. Koszty ogółem w/w zadania wyniosły 247.975,00zł. F-ra w kwocie 100.000,00zł. została uregulowana bezpośrednio do wykonawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej realizowanego przez Urząd Marszałkowski.  Wybudowane boisko oddano do użytku.

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla działki pod boisko w Kołbieli.

Planowane wydatki na rok 2008 stanowią kwotę 6.954,00 zł. Wykonanie wydatków w kwocie 5.582,00zł., co stanowi 80,27%. Zakończenie zadania planuje się w 2009 roku.

- Wykonanie projektu na budowę hali sportowej w miejscowości Kąty

W budżecie zabezpieczono kwotę 52.000,00zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 50.100,00zł.

- Wykonanie projektu na budowę hali sportowej w miejscowości Człekówka

Na opracowanie w/w projektu zaplanowano 52.000,00zł., wykonanie wydatków w kwocie 50.100,00zł.

Sporządził: